МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

РАЗРАБОТКА ТРАНСЛЯТОРА С С++ НА PYTHON

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем» по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия»

Выполнили студенты гр. Б9119-09.03.04прогин
_______________Колпакова А. И.

_______________Олейникова A. E.

_______________Егорова К. С.

_______________Мартын В.А

Руководитель:
асисстент департамента ПИиИИ,

_______________Иваненко Ю. С.

г. Владивосток
2025

Оглавление

1.	Разработка плана проекта	3

2.	Разработка регламента проведения инспекции	4

3.	Разработка модели состояний задач	6

4.	Разработка презентации проекта	7

5.	Разработка требований к проекту	9

- Разработка плана проекта

Исполнители проекта:

- Team Leader – Колпакова Александра;

- Coder 1 – Колпакова Александра;

- Coder 2 – Олейникова Анна;

- Coder 3 – Егорова Ксения;

- Coder 4 – Мартын Владислав;

- Build Engineer – ;

- Technical Writer – .

Перечень задач и сроки их выполнения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Календарный план работы над проектом

- Разработка регламента проведения инспекции

- Критерии инспекции для различных типов рабочих продуктов

| Рабочий продукт | Размер продукта или изменения в нем не менее |
| --- | --- |
| Требования | 10% рабочего продукта |
| Документы по дизайну | 5% рабочего продукта |
| Не комментированный код | 20 NCLOC |
| Тесты | 25% рабочего продукта |

- Роли участников инспекции

Обязанности автора – оповестить председателя инспекции о готовности инспектируемого программного продукта. Провести обзорное собрание.

Обязанности председателя – убедиться в готовности продукта к формальной инспекции и определить её необходимость. Оповестить всех участников о необходимости проведения инспекции.

Обязанности инспектора – провести анализ работоспособности инспектируемого продукта.

- Участники инспекции

Автор: Егорова  Ксения, Мартын Владислав

Инспектор: Олейникова Анна.

Председатель: Колпакова Александра.

- Этапы инспекции

  - Формальный этап

    - Оповестить команду и выбрать дату проведения

    - Провести инспекцию

    - Утвердить коллективное решение

    - Завершение инспекции

  - Неформальный этап

    - Оповестить команду

    - Провести инспекцию

- Порядок организации

Инспектируемый продукт выгружать в отдельную ветку на GitHub, информацию о командном сборе публиковать в telegram, видеосвязь по discord.

- Перечень статусов и степени важности замечаний

  - Очень важно

  - Важно

  - Выполнено

- Метрики, характеризующие эффективность инспекции

Inspection Fault Density (IFD) IFD = (Количество найденных ошибок / Размер рабочего продукта).

Стратегическая цель метрики – повысить качество разрабатываемого ПО. Изучаемый объект метрики – инспекция, измеряемый атрибут – плотность найденных в ходе инспекции ошибок. Единица измерения – ошибка / <страница, требование, LOC, тест>.

- Разработка модели состояний задач

- Перечень возможных состояний задач и их интерпретация состояний

  - TODO – задача в очереди на выполнение

  - IN ASSIGN – задача доведена до исполняющего

  - IN PROGRESS – в данный момент исполнитель занят решением задачи

  - CHECKOUT – исполнитель закончил задачу и нуждается в инспекции

  - DONE – задача полностью выполнена

- Правила создания новой задачи

  - Задачи (TODO, IN ASSIGN, DONE) назначает лидер команды

  - Задачи (IN PROGRESS, CHECKOUT) назначает исполнитель

- Правила перехода из состояния в состояние

  - TODO переходит в IN ASSIGN когда лидер доносит информацию до исполнителя, что ему назначена задача

  - IN ASSIGN переходит в IN PROGRESS когда исполнитель берется за выполнение задачи

  - IN PROGRESS переходит в CHECKOUT когда исполнитель закончил задачу и нуждается в проведении инспекции

  - CHECOUT переходит в DONE в случае когда была проведена инспекция с результатом положительно

  - CHECKOUT переходит в IN PROGRESS в случае когда была проведена инспекция с результатом отрицательно

- Разработка презентации проекта

Первый слайд презентации содержит состав команды (рисунок 2)

Рисунок 2 - Первый слайд

Второй слайд содержит краткое описание проекта (рисунок 3)

Рисунок 3 - второй слайд

На третьем слайде представлены преимущества проекта (рисунок 4)

Рисунок 4 - третий слайд

На четвертом слайде представлен прототип пользовательского интерфейса проекта (рисунок 5)

Рисунок 5 - четвертый слайд

На пятом слайде представлен основной функционал проекта (рисунок 6)

Рисунок 6 - пятый слайд

- Разработка требований к проекту

Программный продукт Транслятор С++ -> Python предназначен для трансляции (перевода) с языка программирования С++ на язык Python.

Программный продукт Транслятор С++ -> Python состоит из следующих подсистем:

- Пользовательский интерфейс (UI)

- Лексический анализатор (LA)

- Синтаксический анализатор (SA)

- Генератор кода (CG)

Требования к подсистеме «Пользовательский интерфейс»

Требование REQ_UI_001

Пользовательский интерфейс продукта должен содержать:

- Поле ввода исходного кода на языке C++

- Поле вывода транслированного кода на языке Python

- Кнопка трансляции языка

- Кнопка загрузки файла

- Кнопка выгрузки файла

- Окно протокола работы

Требование REQ_UI_002

При допущении пользователем синтаксической ошибки, при написании в поле ввода исходного кода и нажатии на кнопку трансляции, в отдельном окне должно выводиться сообщение об ошибке.

Требование REQ_UI_003

Кнопка трансляции языка должна иметь вид прямоугольника с подписью «Выполнить трансляцию» (См. рисунок 7).

Рисунок 7 – Кнопка трансляции

Требование REQ_UI_004

Поля ввода и вывода исходного и транслированного языка соответственно, должны располагаться на одном уровне, причем поле ввода должно находиться левее.

Требование REQ_UI_005

Кнопка выгрузки файла должна иметь вид прямоугольника с подписью «Загрузить из файла» (См. рисунок 8).

Рисунок 8 – Кнопка выгрузки

Требование REQ_UI_006

Кнопка загрузки в файл должна иметь вид прямоугольника с подписью «Сохранить в файл» (См. рисунок 9).

Рисунок 9 – Кнопка загрузки

Требование REQ_UI_007

Поле вывода протокола работы должно располагаться под полями ввода и вывода кода.

Требования к подсистеме «Лексический анализатор»

Требование REQ_LA_001

На вход подсистеме поступает исходный код на языке С++. На выход подсистемы поступает множество токенов, либо ошибка.

Требование REQ_LA_002

Каждый токен представляет собой четверку <тип, значение, номер строки, номер столбца>.

Требования к подсистеме «Синтаксический анализатор»

Требование REQ_SA_001

Синтаксический анализатор получает на вход массив токенов от лексического анализатора. На его основе строится абстрактное синтаксическое дерево разбора, если синтаксических ошибок нет, иначе – выдаётся ошибка.

Требования к подсистеме «Генератор кода»

Требование REQ_CG_001

Генератор кода получает на вход дерево разбора от синтаксического анализатора. На выходе получаем код программы на языке Python.

//Добавить описание от треттьего лица